CONSIDERACIONES FINALES

PLAZOS DE EJECUCION.

El plazo estimado para la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas es de DOCE (12) meses.

La inversión puede considerarse uniforme en dicho período

El plazo de garantía se propone en un año tiempo más que suficiente para determinar el correcto funcionamiento de las obras ejecutadas.

Se recomienda el sistema de ejecución por contrata

PRESUPUESTO.

El Presupuesto Base de Licitación de las obras contenidas en el presente proyecto de ejecución asciende a la cantidad de: 1.478.949,54 euros y será financiado, según el siguiente detalle:

1ª Fase. 1.261.825,00 €

- Junta de Andalucía:   	1.009.460,00 €

- Ayuntamiento: 	252.365,00 €

2ª Fase: 217.124,54 € (Planes Provinciales de Obras y Servicios de Diputación de Almería)

Las obras a ejecutar con cargo a cada una de las dos fases, quedan perfectamente diferenciadas en los Resúmenes Generales del Presupuesto, elaborado por capítulos, que se incluyen en el presente documento.

CLASIFICACION NACIONAL DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES.

Al tratarse de una edificación de nueva planta, la clasificación por actividades, en aplicación de la CNPA 96 en la que se inscribe la presente actuación es la :  45.21.1.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

A tenor de lo que determinan  el art. 54 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público en relación con los arts. 25 y siguientes del parcialmente vigente Reglamento de Contratos de las  Administraciones Públicas, (R.D. 1.98/2001), por el órgano de contratación de las obras será exigible del contratista que ostente la siguiente clasificación:

Categoría e) – Grupo C)  , Subgrupo : 4.

DOCUMENTACIÓN.

Los técnicos que suscriben consideran que el presente proyecto ha sido redactado de acuerdo con las normas técnicas y administrativas en vigor (CTE y normativa sectorial de aplicación y Ley 30/2007 de 30 de Octubre  de Contratos del Sector Público y R.D. 1.098/2001 de 12 de Octubre, Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas). En concreto, el proyecto ha sido redactado y contiene la documentación reglamentaria, de acuerdo con lo establecido en los arts. 107 de la Ley 30/2007 y 124 a 133 del  citado RGLCAP.

Con base en ello, el proyecto se compone de Memoria (incluye anejos preceptivos), Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y Mediciones y Presupuesto. También se aporta Estudio de Seguridad y Salud según lo determinado por el R.D. 1.627/97, como anejo independiente.

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.

Asimismo, los técnicos que suscriben, declaran que las obras contenidas en el presente Proyecto de Ejecución, constituirán, una vez ejecutadas, una obra completa susceptible de su puesta inmediata en uso o servicio público para el la finalidad establecida, por lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 125 y 127.2 del  RGLCAP.

Asimismo, en el proyecto se da cumplimiento a la norma de protección contra incendios en los edificios y se han tenido en cuenta las  prescripciones del R.D. 72/92, de la Junta de Andalucia relativo a la supresión de Barreras Arquitectónicas

Además, los precios establecidos en el presente proyecto se consideran adecuados a cada una de las partidas de obra previstas, y las especificaciones técnicas no mencionan productos de una fabricación o procedencia determinada.

Almería, Noviembre, 2008.

Fdo. Guillermo Langle Molina.               Fdo. José María Guerrero Lorente.